АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.07.2022г.                                         №   70                            х. Гусарева Балка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Калиновского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Калиновского сельского  поселения от 23.10.2018 г. №90/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калиновского сельского поселения», постановление от 23.10.2018 г. №90/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Калиновского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Калиновского сельского поселения от 28.12.2021 №16 «О бюджете Калиновского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Калиновского сельского поселения» за 1 полугодие 2022года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов Косых К.Н. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения www.kalinovskoesp.ru.

Глава администрации

Калиновского

сельского поселения                                                     С.А. Морозова

Приложение

к постановлению администрации Калиновского сельского поселения от 11.07.2022г. № 70

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории  Калиновского сельского поселения»

за 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Калиновского сельского поселения» |
|  | Подпрограмма 1. Прочее благоустройство | 1847,1 | 185,6 | 185,6 |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Калиновского сельского поселения | Осуществлена уборка территории поселения | 01.01.2022 | 2030 год | 782,1 | 35,1 | 35,1 |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства | Администрация Калиновского сельского поселения | Приобретены материалы для наведения порядка на территории поселения | 01.01.2022 | 2030 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории и отлов бродячих животных | Администрация Калиновского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка согласно заключенного договора | 01.01.2022 | 2030 год | 75,0 | 12,2 | 12,2 |
| 1.4 | Покос сорной растительности | Администрация Калиновского сельского поселения | Осуществлен покос сорной растительности на территории поселения | 01.01.2022 | 2030 год | 600,0 | 125,6 | 125,6 |
| 1.5 | Утилизация ртутьсодержащих отходов | Администрация Калиновского сельского поселения | Заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов | 01.01.2022 | 2030 год | 40,0 | 12,7 | 12,7 |
| 1.6 | Приобретение отравы | Администрация Калиновского сельского поселения | Осуществлена уборка территории поселения | 01.01.2022 | 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | ПСД на благоустройство парка | Администрация Калиновского сельского поселения | Разработка документации на парк | 01.01.2022 | 2030 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1847,1 | 185,6 | 185,6 |

Глава администрации Калиновского сельского поселения                                              С.А. Морозова