ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_.01.2024г.                                          № _                          х. Гусарева Балка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Калиновского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Калиновского сельского  поселения от 23.10.2018 г. №90/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калиновского сельского поселения», постановление от 23.10.2018 г. №90/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Калиновского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Калиновского сельского поселения от 27.12.2023 №65 «О внесении изменений в бюджет Калиновского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Калиновского сельского поселения» за 2023 год согласно, приложения к настоящему постановлению.

2.  Заведующей сектора экономики и финансов Самохиной Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения www.kalinovskoe.ru.

Глава администрации Калиновского

сельского поселения                                                С.А. Морозова

Приложение

к проекту постановления администрации Калиновского сельского поселения от _.01.2024г. № _

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Озеленение территории Калиновского сельского поселения»

за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Программа «Озеленение территории Калиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Озеленение территории» |  |  |  |  | 48,0 |  | 48,0 | 48,0 |
| 1.1 | Приобретение саженцев, разбивка цветников | Администрация Калиновского сельского поселения | увеличение количества зеленых насаждений | 01.01.2023 | 2030 год | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
| 1.2 | Обрезка и разборка старых деревьев | Администрация Калиновского сельского поселения | создание комфортных условий для проживания и отдыха населения | 01.01.2023 | 2030 год | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.3 | Инвентаризация зеленых насаждений | Администрация Калиновского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 2030 год | 48,0 | 48,0 |  | 48,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 48,0 | 48,0 |  | 48,0 |

Глава администрации Калиновского сельского поселения                                                                С.А. Морозова