АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.01.2025 г.                                           № 9                              х. Гусарева Балка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Калиновского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Калиновского сельского  поселения от 23.10.2018 г. №90/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калиновского сельского поселения», постановление от 23.10.2018 г. №90/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Калиновского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Калиновского сельского поселения от 27.12.2024 №88 «О внесении изменений в бюджет Калиновского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 – 2027 годов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Калиновского сельского поселения» за 2024 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов Самохиной Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения www.kalinovskoe.ru.

Глава администрации Калиновского

сельского поселения                                                     С.А. Морозова

Приложение

к постановлению администрации Калиновского сельского поселения от 15.01.2025г. № 9

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории  Калиновского сельского поселения»

за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Калиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Прочее благоустройство |  |  |  |  |  | 3 676,6 | 3 670,6 | 3 670,6 |
| 1.1 | Уборка территории | Администрация Калиновского сельского поселения | Осуществлена уборка территории поселения | 01.01.2024 | 2030 год | 568,3 |  | 538,7 | 538,7 |
| 1.2 | Приобретение материалов для благоустройства | Администрация Калиновского сельского поселения | Приобретены материалы для наведения порядка на территории поселения | 01.01.2024 | 2030 год | 148,4 |  | 148,4 | 148,4 |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территории | Администрация Калиновского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка, согласно заключенного договора | 01.01.2024 | 2030 год | 25,7 |  | 25,7 | 25,7 |
| 1.4 | Покос сорной растительности | Администрация Калиновского сельского поселения | Осуществлен покос сорной растительности на территории поселения | 01.01.2024 | 2030 год | 586,2 |  | 586,2 | 586,2 |
| 1.5 | Утилизация ртутьсодержащих отходов | Администрация Калиновского сельского поселения | Заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов | 01.01.2024 | 2030 год | 57,0 |  | 57,0 | 57,0 |
| 1.6 | Спил деревьев | Администрация Калиновского сельского поселения | Осуществлен спил сухих и опасных деревьев | 01.01.2024 | 2030 год | 72,0 |  | 72,0 | 72,0 |
| 1.8 | Услуги строительного контроля | Администрация Калиновского сельского поселения | Оказаны услуги строительного контроля по благоустройству территории парка культуры и отдыха в п.Новомирский | 01.01.2024 | 2030 год | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |
| 1.9 | Благоустройство территории парка культуры и отдыха в п.Новомирский | Администрация Калиновского сельского поселения | Выполнены работы по установке автономных парковых светильников на солнечной батарее | 01.01.2024 | 2030 год | 2 039,3 |  | 1 639,8 | 2 039,3 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 3 546,9 |  | 3 117,8 | 3 517,3 |

Глава администрации Калиновского сельского поселения                                                                    С.А. Морозова