АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2023 г.                                      №  103                                 х. Гусарева Балка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство

территории Калиновского сельского поселения» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации    Калиновского сельского поселения от 23.10.2018 года  № 90/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калиновского сельского поселения»,  постановлением от 30.10.2018 года  № 103 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Калиновского сельского поселения», администрация Калиновского сельского поселения, постановляет:

1. Утвердить  план реализации  муниципальной  программы  Калиновского сельского поселения «Благоустройство территории Калиновского сельского поселения» на 2024 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным служащим Администрации Калиновского сельского поселения, работникам по техническому обеспечению работы Администрации Калиновского сельского поселения, обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

4. Заведующей сектором экономики и финансов Н.В. Самохиной разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения www.kalinovskoe.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Калиновского сельского поселения                                             Морозова С.А.

Приложение к постановлению

Администрации Калиновского

сельского поселения

от 28.12.2023 г. № 103

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Калиновского сельского поселения» на 2024 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Прочее благоустройство | АдминистрацияКалиновского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов | весь период | 601,1 | 0,0 | 0,0 | 601,1 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Детские площадки (ремонт, содержание, приобретение | АдминистрацияКалиновского сельского поселения |  | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Содержание территории сельского поселения (покос сорной растительности, утилизация ртутьсодержащих отходов, уборка территории, приобретение расходных материалов) | АдминистрацияКалиновского сельского поселения |  | весь период | 307,1 | 0,0 | 0,0 | 307,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Дезинфекция и дератизация от насекомых территории сельского поселения | АдминистрацияКалиновского сельского поселения |  | 1-е полугодие | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Отлов бродячих животных | АдминистрацияКалиновского сельского поселения |  | весь период | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Благоустройство территории парка культуры и отдыха | АдминистрацияКалиновского сельского поселения |  | весь период | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | 601,1 | 0,0 | 0,0 | 601,1 | 0,0 |

Глава администрация Калиновского сельского поселения                                                                           Морозова С.А.