ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_.01.2026 г.                                           № _                              х. Гусарева Балка
Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории 
Калиновского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Калиновского сельского  поселения от 23.10.2018 г. №90/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калиновского сельского поселения», постановление от 23.10.2018 г. №90/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Калиновского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Калиновского сельского поселения от 29.12.2025 №118 «О внесении изменений в бюджет Калиновского сельского поселения Азовского района на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Калиновского сельского поселения» за 2025 год согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Заведующей сектора экономики и финансов Самохиной Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения https://kalinovskoe.ru/
Глава администрации Калиновского

сельского поселения                                                     С.А. Морозова

Приложение  

к проекту постановления администрации Калиновского сельского поселения от _.01.2026г. № _
Отчет 
об исполнении плана реализации муниципальной программы
 «Благоустройство территории  Калиновского сельского поселения» 
за 2025 год
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   


	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	1
	Программа «Благоустройство территории Калиновского сельского поселения»

	
	Подпрограмма 1. Прочее благоустройство
	3 047,5
	3 047,5
	3 047,5

	1.1    
	Уборка территории
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Осуществлена уборка территории поселения
	01.01.2025
	2030 год
	726,2
	726,2

	726,2

	1.2
	Приобретение материалов для благоустройства
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Приобретены материалы для наведения порядка на территории поселения
	01.01.2025
	2030 год
	242,3
	242,3
	242,3

	1.3
	Противоклещевая обработка территории
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Проведена противоклещевая обработка, согласно заключенного договора
	01.01.2025
	2030 год
	29,8
	29,8
	29,8

	1.4
	Покос сорной растительности
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Осуществлен покос сорной растительности на территории поселения
	01.01.2025
	2030 год
	970,8
	970,8
	970,8

	1.5
	Утилизация ртутьсодержащих отходов
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов
	01.01.2025
	2030 год
	63,9
	63,9
	63,9

	1.6
	Спил деревьев
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Осуществлен спил сухих и опасных деревьев
	01.01.2025
	2030 год
	98,0
	98,0
	98,0

	1.8
	Расчистка парка в п.Новомирский от сухих и аварийных деревьев
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Осуществлена уборка территории поселения
	01.01.2025
	2030 год
	338,3
	338,3
	338,3

	1.9
	Устройство детской площадки в п.Новомирский
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Выполнены работы по установке детской площадки в парке п.Новомирский
	01.01.2025
	2030 год
	230,0
	230,0
	1 833,3

	1.10
	Услуги строительного контроля
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Оказаны услуги строительного контроля по установке детской площадки в п.Новомирский
	01.01.2025
	 2030 год
	50,0
	50,0
	50,0

	1.11
	Приобретение плитки, поребрика
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Выполнены работы по укладке плитки и поребрика в парке п.Новомирский
	01.01.2025
	2030 год
	142,3
	142,3
	142,3

	1.12
	Приобретение ограждения для детской площадки п.Новомирский
	Администрация Калиновского сельского поселения           
	Выполнены работы по установке ограждения на детскую площадку в парке п.Новомирский
	01.01.2025
	2030 год
	155,8
	155,8
	155,8

	
	ИТОГО по программе
	
	
	
	
	3 047,5
	3 047,5
	3 047,5


Глава администрации Калиновского сельского поселения                                                                    С.А. Морозова   [image: image1.png]



